项目名称：马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购第三方验收服务

第五章 采购内容及总体要求

一、采购清单

| 服务名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购第三方验收服务 | 1 | 项 |

二、服务要求

本项目需第三方检测机构根据“马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购”项目所有建设内容，如全流程智能导检系统和检前预约、软件系统、多媒体会议系统、云桌面、 服务器及其他终端设备、无线内网及网络安全设备、监控扩容及改造以及网络机房改造内容，检测其是否满足“马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购”项目的采购要求，并出具第三方检测报告。

项目测试要求

1、本项目的特定资质要求

投标人须具备省级市场监督管理部门颁发的CMA资质。（投标文件中须提供省级市场监督管理部门颁发的CMA资质证书，复印件并加盖供应商公章。此证书内容须有：具备向社会出具有证明作用的数据和结果。未提供作无效标处理）

2、评测对象

1）项目名称：马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购项目

2）主要建设内容：全流程智能导检系统和检前预约、软件系统、多媒体会议系统、云桌面、 服务器及其他终端设备等（详见项目招标文件，可前往马鞍山公共资源交易中心自行下载。）。

3、工作要求

1）质量要求

① 测试报告内容及数据应准确、完整、客观、公正；

② 测试服务质量应符合评测规范中的相关要求，且技术评测结果及报告必须提交最终用户确认。

2）评测任务

围绕评测工作目标，供应商需完成的任务包括但不限于：

① 编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则及测试实施计划。

② 开展基础的系统检测，提供测试和质量保证服务, 根据平台的需求及业务功能特点，对各数据进行检测，对标准进行较验及对应用系统各软件进行功能测试；根据平台对信息应用系统的性能的要求，对系统进行性能测试，验证系统的运行性能否满足预定指标，是否可提供稳定、可靠的服务。

③ 完成项目的测试工作后，根据测试情况，出具第三方测评报告

4、评测内容

在承建方完成组件开发、集成工作后，参照系统功能设计，根据软件开发模型的不同，采用符合实际的方法对系统进行系统测试，验证指定的需求是否已经满足；

总体开发完成后，进行验收测试，即确认提供的产品完全达到了预期的用途，对软件进行评价以证实它是否和软件需求相一致；

对于测试中发现的问题，承建方整改后，检测机构需要进行回归测试，在修改缺陷后验证是否有新的缺陷引入。

4.1硬件部分工作具体内容包括但不限于：

根据马鞍山市人民医院2022年度信息化设备集中采购项目招标文件、投标文件及国家标准对硬件设备参数进行第三方检测，并对数量、型号进行核对，并出具第三方检测（检查）报告

4.2软件部分测评工作具体内容包括但不限于：

1）功能测试

功能评测要求成交供应商依据原谈判文件和响应文件中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑、功能项的全覆盖评测。包含但不限于以下内容：

适合性：系统为制定的任务和用户目标提供一组核实的功能的能力。

准确性：系统提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力。

互操作性：系统与一个或更多的规定系统进行交互的能力。

一致性：系统功能及数据实现与用户文档相互符合的能力。

2）性能测试

性能评测要求成交供应商通过站在用户体验的角度，使用专业的负载生成设备，在性能模型的基础上验证系统是否能够达到用户提出的性能指标，是否符合用户文档中对系统设计时的性能关注点。在系统正常交互量及峰值交互量的情况下发现系统中存在的性能瓶颈，优化软件，最后达到优化系统的目的。包含但不限于以下内容：

并发数：选择典型业务，调研系统最大并发数据，进行并发测试。

时间特性：在达到并发或吞吐量的指标后，系统还必须让最终用户能够及时完成他们的任务。响应时间为主要考核指标，响应时间=网络响应时间+应用处理时间。

资源利用性：在规定条件下，软件产品执行其功能时，使用合适数量和类别的资源的能力。

吞吐量：对于交互式应用来说，吞吐量指标反映的是服务器承受的压力。在容量规划的测试中，吞吐量是一个重要关注的指标，因为它能够说明系统级别的负载能力；另外在性能调优的过程中，吞吐量指标也是重要的价值。

三、总体要求

（一）标准规范

1.法律法规和行政文件

2.相关文档

- 合同及招投标文件

- 《软件需求规格说明书》

- 《系统概要设计文档》

- 《系统详细设计文档》

- 用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求

（二）测试计划

投标方需针对系统制定测试计划，测试计划中需规定被测试的对象、被测试的特性、应完成的测试任务、人员职责及风险等，确定要完成的测试活动，评估完成活动所需要的时间和资源，设计测试组织和岗位职权，进行活动安排和资源分配，安排跟踪和控制测试过程的活动。

（三）测试实施及评估

投标方将获得的运行结果与预期结果进行比较和分析，记录、跟踪和管理系统缺陷，测试后对测试过程进行分析评估，对各系统的缺陷进行分析评估，最终提交测试报告。

（四）组织协调

一般情况下，投标方应组织召开有关第三方测试的专题会议，制订会议计划并起草会议纪要。当工程需要或招标方要求时，投标方应参加例会，以解决各类日常协调问题。

（五）提交的成果

加盖检验检测机构CMA或CNAS签章的检测/检查报告

（六）其他

1.在项目测过程中，须及时向采购人及本项目供应商通报在系统中发现的问题，并为系统提供阶段性评测服务。中标供应商需根据本系统建设阶段，按照采购人确定时间节点提供硬件测试及软件评测服务，通过测试，发现系统的缺陷，提出问题，待采购人安排系统建设方修改完成后进行1次回归测试。

2.要求参加本次项目的检测人员不少于2人，测试团队人员一经确定，未经采购人同意，中途不得擅自换人。若确需换人的，更换人员资质不得低于原有人员资质。除招标文件要求提供的相关人员证明材料外，投标供应商在投标文件中无须提供其他人员相关证明材料，中标供应商进场服务前提供相应人员名单及证明材料供采购人核实。

3.成果验证

中标供应商技术文件中须清晰陈述其在项目各阶段拟实现的项目成果的构成和形式、项目成果验证方法、项目成果的呈报及验收程序与活动的组织方式等。包含但不限于以下成果：

| 序号 | 工作阶段 | 项目成果构成和形式 | 项目成果验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试准备 | 测试计划 | 应包含测试的进度安排、人力资源计划、质量保证、风险管理、沟通管理等内容。 |
| 2 |  | 测试方案 | 应包含系统评测全部相关内容。 |
| 3 |  | 测试用例 | 应充分覆盖需求，包含软件测试、系统安全评测内容。 |
| 4 | 测试执行 | 执行文档 | 完成评测方案中的所有测试内容，并填写详细测试记录。 |
| 6 |  | 问题报告 | 提交完整的问题报告，应包括问题描述、状态、严重程度、优先级等内容。 |
| 7 | 测试结束 | 评测报告 | 提交具有法律效力的检测报告，报告中应充分覆盖项目测试相关内容。 |

4.项目实施结果绩效指标

中标供应商应根据整体工作计划和安排完成平台评测工作，评测工作的方案应包含但不限于以下要求：

（1）完成平台招标范围内所有评测工作；

（2）项目交付物齐全，符合项目要求及有关标准的规定；

（3）评测报告详实、客观、有法律效力，为平台上线和验收提供重要的参考，促使项目达到使用和验收要求。

5.保密要求

本项目的内容涉及本项目的所有资料都视为内部涉密数据，中标供应商有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，不得在其他任何场合以任何手段使用。对于本项目中所涉及的全部内容的安全保密，服务实施前中标供应商需向采购人提供书面的保密保证。对于中标供应商未经采购人书面同意，以任何方式和渠道泄露秘密的情况，中标供应商将承担由此造成的一切损失并承担法律责任。中标供应商需建立完善的安全和保密体制，在本项目结束后，需将本次安全服务中所使用和拥有的采购人的资料进行归档和清点并归还，对于不能归还的资料进行书面说明由双方进行协商处理，中标供应商应在项目实施前与采购人签订保密协议。

四、其他要求

1.本服务项目不得转包、分包。

2.项目组人员未得采购人同意，不得擅自更换。

3.服务期限：合同签订之日起至竣工验收结束，提交加盖检验检测机构CMA或CNAS签章的检测报告。

4.在工作过程中，经采购人考核，评测服务人员不能胜任现场工作要求和切实履行合同责任，采购人认为有必要调整的，中标供应商须无条件改换合格的人员，并在七个日历日内到位，否则可视为中标供应商违约，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标供应商承担。

5.本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，包括服务人员的工资、社会保险费用、住房公积金费、加班费、食宿费、咨询服务费、设备及仪器仪表费、管理费、差旅费、驻场费、交通费、 会务费、办公费、现场勘察费、成果资料编制费用、采购代理服务费、 验收费、采购文件规定的所有环节费用以及其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价 内价外税金及合理利润等。

6.付款方式：提交加盖检验检测机构CMA或CNAS签章的检测/检查报告后一次性支付。