马鞍山市人民医院零星工程设计项目参数

投标方资质：工程设计乙级或以上资质，在马鞍山市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查系统内注册，具有马鞍山市本地化服务能力，需有医疗相关建筑设计业绩两个以上。

服务期：3年（合同采用“1+1+1模式”，每年一签）

预算价：9万元/年

最高投标费率：4.5%

服务内容：

中标方须对市人民医院零星工程进行施工图绘制，并在工程发生变更时出具设计变更图，需图审的项目由中标方负责在在马鞍山市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查系统内申报并确保图审合格（图审费用由甲方支付，由送审到图审合格结束不得超过15个日历天）。中标方每个项目提供4套完整施工蓝图及电子版图纸。

付款方式：如工程项目按图纸施工完毕并办理竣工手续，则按合同价*中标费率付款；如工程项目未实施，则按工程预算价*中标费率*90%付款。该项目款项每半年汇总支付一次。